СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РОССЫПНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от «04» октября 2017 г. № 74

с.Медвежье

- О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской на 2017-2031 годы

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Россыпнянского сельского поселения, Генеральным планом Россыпнянского сельского поселения Совет народных депутатов Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

р е ш и л:

1. Принять прилагаемую программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2017-2031 годы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в Вестнике муниципальных правовых актов Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района и на официальном сайте администрации Россыпнянского сельского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава Россыпнянского

сельского поселения

Калачеевского муниципального района

Воронежской области								И.И. Лубянский

Принята

решением Совета народных депутатов

Россыпнянского сельского поселения

от 04.10.2017 г. № 74

ПРОГРАММА

комплексного развития

транспортной инфраструктуры

Россыпнянского сельского поселения

Калачеевского муниципального района

Воронежской области

на 2017-2031 годы

2017 г.

- Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» -Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» - Устав Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области - Генеральный план Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, утвержденный решением Совета народных депутатов Россыпнянского сельского поселения от 22.12.2011 г. № 69 - Схема территориального планирования Воронежской области |
| Заказчик Программы | Администрация Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области Адрес:397637, Воронежская область, Калачеевский район, с.Медвежье, ул.Победы, 30 |
| Основной разработчик Программы | Администрация Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области Адрес:397637, Воронежская область, Калачеевский район, с.Медвежье, ул.Победы, 30 |
| Основные цели Программы | Целью настоящей программы является обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции, ремонте объектов транспортной инфраструктуры местного значения |
| Задачи Программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; - эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) Развития транспортной инфраструктуры | - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, 14,4 км; - объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, 0 км.; - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, 0 км; - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, 0 км; - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, 0 км; - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, 2,5 км; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, 17,4 %. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Мероприятия Программы охватывают период с 2017 по 2031 годы Этапы реализации мероприятий Программы не выделяются |
| Основные мероприятия Программы | Мероприятия по: - проектированию - строительству - реконструкции - капитальному ремонту и ремонту объектов транспортной инфраструктуры |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации мероприятий Программы к 2031 году ожидается: - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; -повышение безопасности дорожного движения; - развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит: 4454,4 тыс. руб., в том числе в первый этап по годам: 2017 год – 393,0 тыс. руб. 2018 год – 371,1 тыс.руб. 2019 год – 394,3 тыс.руб. 2020 год – 412,0 тыс.руб. 2021 год – 412,0 тыс.руб. 2022 год – 412,0 тыс.руб. 2023 год – 412,0 тыс.руб. 2024 год – 412,0 тыс.руб. 2025 год – 412,0 тыс.руб. 2026 год – 412,0 тыс.руб. 2027 год – 412,0 тыс.руб. 2028 год – 412,0 тыс.руб. 2029 год – 412,0 тыс.руб. 2030 год – 412,0 тыс.руб. 2031 год – 412,0 тыс.руб. Источник финансирования Программы - бюджет Россыпнянского сельского поселения |

- Общие положения

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Россыпнянского поселения - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения Россыпнянского сельского поселения, который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Россыпнянского сельского поселения разрабатывается и утверждается органами местного самоуправления поселения на основании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным Кодексом РФ, генерального плана поселении, утвержденного решением Совета народных депутатов Россыпнянского сельского поселения от 22.12.2011 г. № 69.

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры Россыпнянского сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей Россыпнянского сельского поселения транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры - одна из главных проблем, решение которой необходимо для повышения качества жизни жителей и обеспечения устойчивого развития Россыпнянского сельского поселения.

Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества транспортной инфраструктуры возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов.

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления в сфере дорожного хозяйства на территории Россыпнянского сельского поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:

- проектирование

- строительство

- реконструкция

- капитальный ремонт и ремонт объектов транспортной инфраструктуры

- Мероприятия по проектированию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

- Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

- Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

В ходе реализации Программы содержание мероприятий и их ресурсы обеспечения могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.

Администрация поселения ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию Программы готовит предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Программы, механизма ее реализации, состава участников Программы и вносит необходимые изменения в Программу.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Россыпнянского сельского поселения на 2018-2031.годы подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Федерального закона от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»;

- Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Генерального плана Россыпнянского сельского поселения, утвержденного решением Совета народных депутатов Россыпнянского сельского поселения от 22.12.2011 г. № 69.

Таким образом, Программа является инструментом реализации приоритетных направлений развития Россыпнянского сельского поселения на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие поселения и соответствует государственной политике реформирования транспортной системы Российской Федерации.

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Россыпнянского сельского поселения

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры.

Транспортная инфраструктура - совокупность всех отраслей и предприятий транспорта: как выполняющих перевозки, так и обеспечивающих их выполнение и обслуживание, совместно с дорожной инфраструктурой. В состав транспортной инфраструктуры входит трубопроводный транспорт. Через территорию Россыпнянского сельского поселения проходит магистральный аммиакопровод Тольятти-Одесса.

2.1. Положение Россыпнянского сельского поселения в структуре пространственной организации Воронежской области.

Территория Россыпнянского. сельского поселения входит в состав территории Калачеевского муниципального района Воронежской области, расположена в северо-западной его части, занимает площадь 42,82 кв.км, административный центр – село Медвежье. Территория поселения граничит: на востоке с Ясеновским сельским поселением, на юге с Меловатским сельским поселением Калачеевского района, на западе с Павловским муниципальным районом, на севере с Воробьевским муниципальным районом Воронежской области.

В состав поселения входят территории двух населенных пунктов:

| № п/п | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| 1. | Село Медвежье |
| 2. | Село Россыпное |

Расстояние от села Россыпное до центра поселения составляет 4 12 км

Современная планировочная ситуация Россыпнянского сельского поселения сформировалась на основе ряда факторов:

- географического положения поселения;

- природных условий и ресурсов;

- хозяйственной деятельности;

- исторически сложившейся системы расселения.

Территория поселения освоена равномерно. Система расселения сформирована природной планировочной осью – дорогой районного значения, вдоль которой расположены оба населенных пункта.

Карта Калачеевского муниципального района

Местоположение Россыпнянского  сельского поселения в современном административно-территориальном устройстве Калачеевского муниципального района

  - Социально-экономическая характеристика Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

Одним из показателей экономического развития Россыпнянского сельского поселения является численность его населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни поселения, привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности.

Численность населения Россыпнянского сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 года составила 394 человека. Численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице.

Численность населения Россыпнянского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Население, кол-во человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Медвежье | 62 |
| 2 | с.Россыпное | 332 |
| Всего |  | 394 |

2.3. 	Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Россыпнянского сельского поселения

Развитие транспортной системы Россыпнянского сельского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Транспортная инфраструктура Россыпнянского сельского поселения является составляющей инфраструктуры Россыпнянского района Воронежской области, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Транспортную инфраструктуру поселения образуют линии, сооружения и устройства внешнего транспорта. Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта.

Внешние транспортно-экономические связи Россыпнянского сельского поселения с другими населенными пунктами осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.

Железнодорожный транспорт - на территории Россыпнянского сельского поселения не используется, никаких мероприятий по обеспечению железнодорожным транспортом не планируется.

Водный транспорт - на территории Россыпнянского сельского поселения не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки не осуществляются.

  - Характеристика сети дорог Россыпнянского поселения

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Россыпнянского сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

Улично-дорожная сеть Россыпнянского сельского поселения достаточно развита. Основными транспортными осями Россыпнянского поселения являются магистральные улицы поселения. К ним относятся: улица Ленина в с.Россыпное и улица Победы в с.Медвежье.

Кроме сети улиц поселения существует система магистралей районного значения. Магистральные улицы районного значения предусматривают пропуск смешанных видов транспорта, включая общественный. К магистральным улицам районного значения относятся: улица Ленина в с.Россыпное и улица Победы в с.Медвежье.

В дополнение к вышеперечисленным магистральным улицам существует сеть улиц и проездов местного значения, обеспечивающая связи жилых групп, домов, предприятий с  магистралями поселения и района.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения

в границах поселения

| № п/п | Идентификационный номер дороги | Наименование дорог | Протяженность (км) | Тип покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | а/б | Отсып. | Грунт. |
| 1. | 20 215 848-ОП МП-01 | с. Медвежье, ул. 50 лет Октября | 2 | - | 2 | - |
| 2. | 20 215 848-ОП МП-02 | с. Медвежье, ул. Гагарина | 0,7 | - | 0,7 | - |
| 3. | 20 215 848-ОП МП-04 | с. Медвежье, ул. Первомайская | 1,3 | 0,3 | 0,8 | 0,2 |
| 4. | 20 215 848-ОП МП-05 | с. Медвежье, ул. Победы | 2 | 1,3 | 0,121 | 0,579 |
| 5. | 20 215 848-ОП МП-06 | с. Медвежье, ул. Полевая | 1,6 | - | 0,7 | 0,9 |
| 6. | 20 215 848-ОП МП-07 | с. Медвежье, пер. Полевой | 0,2 | - | - | 0,2 |
| 7. | 20 215 848-ОП МП-08 | с. Медвежье, 1-й переулок | 0,2 | 0,2 | - | - |
| 8. | 20 215848-ОП МП-09 | с. Медвежье, 2-й переулок | 0,2 | - | - | 0,2 |
| 9. | 20 215 848-ОП МП-10 | с. Медвежье, 3-й переулок | 0,2 | - | - | 0,2 |
| 10. | 20 215 848-ОП МП-11 | с. Медвежье, дорога от 1-го переулка до ул. Полевой (дом № 18) | 0,5 | - | 0,5 | - |
| 11. | 20 215 848-ОП МП-12 | с. Медвежье, дорога от ул.Победы до ул.Полевой (дом № 40) | 0,7 | - | - | 0,7 |
| 12. | 20 215 848-ОП МП-13 | с. Россыпное, ул. Ленина | 0,6 | - | 0,42 | 0,18 |
| 13. | 20 215 848-ОП МП-14 | с. Медвежье, ул. Кирова | 0,5 | - | 0,5 | - |
| 14. | 20 215 848-ОП МП-15 | с. Медвежье, ул. Нижняя | 0,5 | - | 0,2 | 0,3 |
| 15. | 20 215 848-ОП МП-16 | с. Медвежье, ул. Чапаева | 2,3 | - | 0,55 | 1,75 |
| 16. | 20 215 848-ОП МП-17 | с. Медвежье, ул. Щорса | 0,4 | 0,4 | - |  |
| 17. | 20 215 848-ОП МП-18 | с. Медвежье, пер. Калинина | 0,2 | - | - | 0,2 |
| 18. | 20 215 848-ОП МП-19 | с. Медвежье, дорога от ул.Ленина до ул. Чапаева | 0,3 | 0,3 | - | - |
|  | ИТОГО: |  | 14,4 | 2,5 | 6,491 | 5,409 |

Перечень дорог местного значения утвержден постановлением администрации Россыпнянского сельского поселения от 06.05.2013 г. № 17 (в редакциях постановлений от 02.12.2014 г. № 47, от 12.10.2015 г. № 57, от 10.11.2016 г. № 83).

Перечень автомобильных  дорог регионального значения,

проходящих в границах поселения

| № п/п | Идентификационный номер дороги | Наименование дорог | Протяжен-ность (км) по поселению | Тип покрытия (ц/б, а/б,перех, грунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 ОП РЗ Н23-10 | Попасное – Россыпное - Медвежье | 7,900 | а/б |
| 2 | 20 ОП РЗ НВ56-0 | «Попасное – Россыпное – Медвежье» - Переездной | 1,250 | а/б |
|  | ИТОГО: |  | 9,15 |  |

Дорог федерального значения, проходящих в границах Россыпнянского сельского поселения - нет.

Схема размещения автомобильных дорог общего пользования, располагающихся в границах поселения

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения Россыпнянского сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Россыпнянского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Парк транспортных средств преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2014-2016 годов отмечается рост транспортных средств и рост уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях, в частных гаражах. Парковочные места имеются у объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Уровень автомобилизации населения на территории Россыпнянского поселения

| № п/п | Показатели | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая численность населения, чел. | 425 | 400 | 394 |
| 2. | Количество автомобилей у населения, ед. | 220 | 223 | 225 |
| 3. | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 517,6 | 557,5 | 571 |

  - Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями

Основным и единственным пассажирским транспортом является автобус.

На территории Россыпнянского сельского поселения автобусное пассажирское сообщение представлено следующими маршрутами: Калач – Медвежье, Медвежье – Калач.

В Россыпнянском. сельском поселении изменений интенсивности пассажиропотока в зависимости от времени года не наблюдается.

Для доставки детей организован школьный автобус.

  - Характеристика условий пешеходного и велосипедного движения

Для передвижения  пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно с твердым покрытием. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения по территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования

  - Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств.

Транспортные организации, осуществляющие грузовые перевозки на территории поселения отсутствуют.

  - Анализ уровня безопасности  дорожного движения

В связи с соответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их дисциплиной, достаточной эффективностью функционирования системы обеспечения  безопасности дорожного движения, по итогам 2016 года на территории Россыпнянского сельского поселения не произошло ни одно транспортное происшествие (в 2015 году – 0 ДТП). Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно–транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивается системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Наиболее характерными факторами, негативно влияющими на окружающую среду и здоровье человека можно выделить:

- загрязнение атмосферы – выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ, приводящих к загрязнению атмосферы, вредному воздействию на здоровье человека;

- воздействие шума – примерно 30% населения  России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ, что приводит к росту сердечно-сосудистых  и эндокринных заболеваний.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие автомобильных дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № п/п | Показатели | Един. изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Транспортная инфраструктура. |  |  |  |
| 2 | Общая протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием | км | 2,5 | 2,5 |

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития  транспортной инфраструктуры  являются:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ

2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

3. Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

4. Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной  инфраструктуры поселений, городских округов»

5. Устав Россыпнянского сельского поселения

6. Генеральный план Россыпнянского сельского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов Россыпнянского сельского поселения от 22.12.2011 г. № 69.

Нормативная правовая база, необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3.	Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Россыпнянского сельского поселения

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Россыпнянского сельского поселения

При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градостроительного развития Россыпнянского сельского поселения, отмечается следующее:

-	транспортная доступность населенных пунктов поселения средняя;

-	наличие трудовых ресурсов не позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

-	доходы населения - средние. Средняя заработная плата населения за 2016 год составила 18177 руб.

-	оплата услуг водоснабжения, вывоза и утилизации ТБО не доступна для населения;

Демографический прогноз

Предполагается, что сохранится динамика по уменьшению уровня рождаемости и увеличению смертности. Миграционный прирост осуществляется за счет граждан, приобретающих жилье с целью регистрации, фактически не проживающих на территории поселения.

Экономический прогноз

Развитие Россыпнянского сельского поселения по вероятностному сценарию учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:

-	сельского хозяйства;

-	инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: ЖКХ, энергетике, дорожной сети, транспорте, телекоммуникациях;

Устойчивое экономическое развитие Россыпнянского сельского поселения, в перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:

-	оказание организационной и консультативной помощи начинающим предпринимателям;

-	разработка мер по адресной поддержке предпринимателей и малых предприятий;

-	снижение уровня административных барьеров;

-	формирование конкурентной среды;

-	расширение информационно-консультационного поля в сфере предпринимательства.

По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно рассматривать как:

-	перспективное для частных инвестиций, что обосновывается небольшим ростом экономики, средним уровнем доходов населения;

-	имеющее потенциал социально-экономического развития, способное самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведёт в будущем к повышению инвестиционной привлекательности территории.

Сохранение многофункционального профиля экономики сельского поселения является основой его устойчивого развития. Одним из важных направлений специализации экономики поселения является сельское хозяйство. В перспективе возрастет доля таких направлений как  социальное обслуживание, малое предпринимательство.

Относительно стабильная демографическая ситуация в поселении позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Россыпнянского сельского поселения не планируется.

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения предполагает значительные изменения транспортной инфраструктуры по видам транспорта в Россыпнянском сельском поселении в ближайшей перспективе.

Воздушные перевозки на территории поселения не осуществляются.

Водный транспорт на территории поселения не развит.

Автомобильный транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры Россыпнянского. сельского поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

В результате реализации Программы планируется достигнуть следующие показатели:

- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, 14,4 км.;

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, 2,5 км.;

- общая протяженность отсыпных автомобильных дорог общего пользования местного значения на 31 декабря отчетного года, 11,9 км.;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, 17 %;

- общая протяженность отсыпных автомобильных дорог общего пользования местного значения на 31 декабря отчетного года, 83 %.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов;

-	риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

-	риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-	риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

По прогнозу на долгосрочный период до 2027 года обеспеченность жителей поселения индивидуальными легковыми автомобилями составит:

в 2017 году- 571 автомобилей на 1000. жителей, в 2027 году - 605.автомобилей на 1000 жителей.

В перспективе возможно ухудшение показателей дорожного движения из-за следующих причин:

-	постоянно возрастающая мобильность населения

-	массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

-	неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

-	недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

-	несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации необходимо:

-	Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов Россыпнянского сельского поселения.

-	Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних

-	Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования - установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

-	сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

-	мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

-	уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

-	стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (нефтяного происхождения) топливно-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

-	разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

-	обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:

-	обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

С учетом сложившейся экономической ситуации, изменение характера и объемов передвижения населения и перевозки грузов не ожидается.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта останется автомобильный. Транспортная связь с районным, областным центром, между населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным автотранспортом и посредством пешеходного сообщения. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение  протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующей нормативным требованиям за счет ремонта и капитального ремонта, поддержания автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения к 2031 году ожидается прирост числа автомобилей на 1000 чел. населения до 605 ед. С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств в пределах до 608 ед., без изменения пропускной способности автомобильных дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным  направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории поселения

| № | Показатели | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая численность населения, чел. | 394 | 390 | 389 |
| 2. | Количество автомобилей у населения, ед. | 227 | 227 | 228 |
| 3. | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 576 | 582 | 586 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Рост аварийности не предполагается.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений ПДД, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

В период действия Программы не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличение воздействие шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и зависит напрямую  от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожном комплексе является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения. При условии предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Воронежской области возможно рассмотрение вопроса строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

С учетом сложившейся экономической ситуации, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта; транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов; инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства; инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

Мероприятия по развитию сети дорог Россыпнянского сельского поселения

В целях повышения качественного уровня дорожной сети Россыпнянского сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения к территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию сети дорог Россыпнянского поселения

Перечень

программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Россыпнянского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Мощность | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство щебеночных дорог по улице Победы в с.Медвежье | 1,2 | 2017 |
| 2. | Устройство щебеночных дорог по улице Полевой в с.Медвежье | 0,3 | 2018 |
| 3. | Устройство щебеночных дорог по улице Чапаева в с.Россыпное | 0,8 | 2023 |
| 4. | Устройство щебеночных дорог по пер.Полевому, 2-му и 3-му переулкам в с.Медвежье | 0,6 | 2020 |
| 5. | Устройство щебеночных дорог от ул.Победы до ул.Полевой (дом № 40) | 0,7 | 2021 |
| 6. | Устройство щебеночных дорог по улице Нижней в с.Россыпное | 0,3 | 2022 |
| 7. | Устройство щебеночных дорог по улице Первомайской в с.Медвежье | 0,2 | 2023 |
| 8. | Устройство щебеночных дорог по пер.Калинина в с.Россыпное | 0,2 | 2024 |
| 9. | Устройство щебеночных дорог по улице 50 лет Октября в с.Медвежье | 0,3 | 2025 |
| 10. | Устройство щебеночных дорог по улице 50 лет Октября в с.Медвежье | 0,4 | 2026 |
| 11. | Устройство щебеночных дорог по улице Ленина в с.Россыпное | 0,2 | 2027 |
|  | Устройство щебеночных дорог по улице Полевой в с.Медвежье | 0,6 | 2028 |
|  | Устройство щебеночной дороги от 1-го переулка до ул.Полевой в с.Медвежье | 0,5 | 2029 |
|  | Устройство щебеночных дорог по улице Чапаева в с.Россыпное | 0,4 | 2030 |
|  | Устройство щебеночных дорог по улице Первомайской | 0,4 | 2031 |

6. Оценка объемов и источников финансирования

мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета с возможным привлечением средств областного и федеральных бюджетов на реализацию мероприятий согласно объемам финансирования, указанным в паспорте Программы, а также средств внебюджетных источников

Общий объем финансирования Программы составляет 4454,4 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Программы уточняются при формировании бюджета Россыпнянского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

Перспективы Россыпнянского поселения связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйств.

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния  и развития системы транспортной инфраструктуры, условий её эксплуатации и эффективности реализации программных мероприятий.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации.

Критериями оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой.

Достижение целевых индикаторов и показателей в результате реализации Программы  характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры поселения.

Целевые показатели и индикаторы Программы представлены в таблице

| № п/п | Наименование Индикатора | Ед. измер. | Показатели по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 2 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 7 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |

8. Предложения

по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Россыпнянского поселения

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативная правовая база для Программы сформирована, но может быть подвержена изменениям в связи с совершенствованием федерального (регионального) законодательства. Администрация Россыпнянского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также организационные, методические, контрольные функции.